DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PROYECTO WEB

Nombre del proyecto: PA Acoustic

URL provisional: https://pa-acoustic.netlify.app/

Cliente: PA Acoustic / Parlantes & Sonido

Desarrollador: Juan Pablo Vélez Amaya

Fecha: 02 / 03 / 2026

--------------------------------------------------

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Descripción base:

Página web informativa para la marca PA Acoustic, enfocada en mostrar productos de audio profesional y facilitar contacto por WhatsApp.

Ejemplo de ajuste con el cliente:

“El cliente desea que la página esté orientada a ventas mayoristas y distribuidores.”

Espacio para ajustes del cliente:

__________________________________________________

__________________________________________________

--------------------------------------------------

- TIPO DE PÁGINA

[ X ] Página informativa

[   ] Landing page

[   ] Otro: Catálogo con precios

- SECCIONES / PÁGINAS INCLUIDAS

Estado actual:

[ X ] Inicio

[ X ] Productos

[ X ] Nosotros

[ X ] Contacto

[ X ] Menú

[ X ] Footer

Secciones adicionales solicitadas:

[ X ] Galería (fotos de eventos)

[   ] Preguntas frecuentes

Detalle de la sección adicional:

“Galería con 10 a 15 fotos proporcionadas por el cliente.”

--------------------------------------------------

- FUNCIONALIDADES

Funcionalidades actuales:

[ X ] Botón de WhatsApp

[ X ] Navegación responsive

[ X ] Catálogo visual

[ X ] Modal de productos

Ejemplo de solicitud nueva:

[   ] Formulario de contacto

[ X ] Carrusel automático en inicio

Detalle:

“El cliente solicita un carrusel automático con 5 imágenes.”

Nota:

Toda funcionalidad no marcada inicialmente puede generar costo adicional.

--------------------------------------------------

- DISEÑO Y APARIENCIA VISUAL

Diseño base:

El diseño actual mostrado en la web es aprobado como base.

Colores actuales:

Negro / Gris oscuro / Blanco

Ejemplo de cambio solicitado:

Color principal: Rojo oscuro

Color secundario: Negro

Color acento: Gris claro

[ X ] El cliente aprueba el diseño actual como base inicial del proyecto.

Estilo visual:

[ X ] Moderno

[   ] Corporativo

Referencias entregadas:

- Imagen enviada por WhatsApp

- Documentos de fichas técnicas entregadas por WhatsApp

Si no hay referencias:

[   ] El cliente acepta criterio del desarrollador

--------------------------------------------------

- CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES)

Textos:

[ X ] Textos actuales provisionales

[   ] Textos finales entregados

Ejemplo:

“El cliente entregará textos finales del catálogo en un documento Word.”

Imágenes:

[ X ] Logo entregado

[ X ] Imágenes actuales

[   ] Nuevas imágenes pendientes

Ejemplo:

“El cliente entregará 10 imágenes nuevas en alta resolución.”

--------------------------------------------------

- IDIOMA

[ X ] Español

[   ] Inglés

- ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN ESTA FASE

- Hosting ❌

- Dominio ❌

- Carrito de compras ❌

- Pagos en línea ❌

- Panel administrativo ❌

Nota: Cualquier elemento no listado explícitamente se considera no incluido.

A futuro (después de finalizar el desarrollo):

- Contratación de dominio y hosting

- Publicación final de la página

- Indexación en Google

--------------------------------------------------

- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

[ X ] Proyecto en desarrollo

[ X ] Sitio visible públicamente

[ X ] No es versión final

Ejemplo:

“La versión actual es preliminar y puede cambiar.”

--------------------------------------------------

- PENDIENTES Y DIFERENCIAS VISUALES ENTRE MODOS

Estado actual:

- En modo oscuro se visualizan correctamente las marcas de agua de los productos.

- En modo claro, las marcas de agua no se perciben adecuadamente debido al contraste con el fondo.

Definición por parte del cliente:

[   ] Mantener marcas de agua visibles en modo claro

[   ] Ocultar marcas de agua en modo claro

[   ] Ajustar opacidad/contraste

[   ] Definir posteriormente

--------------------------------------------------

- OBSERVACIONES ADICIONALES

Espacio para observaciones del cliente:

__________________________________________________

__________________________________________________

--------------------------------------------------

- PLAZOS DE ENTREGA

Plazo estimado:

Entre 8 y 20 días calendario.

Ejemplo explicado al cliente:

“Si todo fluye normal, se entrega antes.

Si hay cambios o novedades, puede extenderse hasta 5 días más.”

--------------------------------------------------

- CAMBIOS Y AJUSTES

Ajustes solicitados actualmente:

[ X ] Optimizar velocidad del banner principal

[ X ] Mantener reproducción de música únicamente en la sección de inicio

[ X ] Ajustes del modo claro para tablet y dispositivos móviles

[ X ] Menú desplegable de categorías con los siguientes productos:

- Parlantes: PA10N-900, LF18X401+, 18LW2420

- Drivers

- Cabinas

- Line Array: PA HL-30A, PA HL10A

[ X ] Reemplazar logo en la sección “Nosotros” por versión con mejor resolución

Solicitudes a futuro (no incluidas en esta fase):

[   ] Adquisición de dominio

[   ] Contratación de hosting

[   ] Indexación en Google

- CANCELACIÓN DEL PROYECTO

- Cancelación por parte del cliente:

“Si el cliente cancela, no hay devolución del anticipo y se entrega el avance.”

- Cancelación por parte del desarrollador:

“Por salud o fuerza mayor, se entrega el avance realizado.”

--------------------------------------------------

- OBSERVACIONES

__________________________________________________

--------------------------------------------------

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

El cliente declara haber revisado y aprobado el contenido de este documento.

Firma del cliente: _______________________________

Fecha: _______________________________

Firma del desarrollador: Juan Pablo Vélez Amaya

Fecha: 02/03/26